# PraxisFlow AI – Architektur & Phasenplan

Projekt: PraxisFlow AI
Auftraggeber: Praxisklinik Binningen AG
Version: 1.0.0
Datum: 31.08.2026
Status: Phase 1 – Architektur & Planung

## 1. Produktvision (Kurzfassung)

PraxisFlow AI ist die zentrale digitale Rezeption und intelligente Verarbeitungsschicht der Praxisklinik Binningen AG. Es ist kein EHR-Ersatz (kein Ersatz für Rockethealth), sondern eine strukturierte Eingangs- und Vorgangsverarbeitungsplattform.

Kernsatz: Eine eingehende Information wird automatisch erkannt und als sinnvoll vorbereiteter Vorgang dargestellt. Eine berechtigte Mitarbeiterin prüft und bestätigt die vorgeschlagene Aktion.

## 2. Systemübersicht

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         PRAXISFLOW AI                               │
│                                                                     │
│  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────────┐   │
│  │  EINGANGS-   │   │   KERN-      │   │    AUSGABE &         │   │
│  │  KANÄLE      │   │   PLATTFORM  │   │    INTEGRATIONEN     │   │
│  │              │   │              │   │                      │   │
│  │ • Telefon    │──▶│ • Eingang    │──▶│ • Rockethealth (KIS) │   │
│  │ • E-Mail     │   │   Processor  │   │ • OneDoc (Termine)   │   │
│  │ • HIN/Blue   │   │ • KI-Assist  │   │ • ESPAS (Telefon)    │   │
│  │ • OneDoc     │   │ • Workflow   │   │ • Kalender           │   │
│  │ • Dokument   │   │   Engine     │   │ • Labor (UC-1000)    │   │
│  │ • ESPAS      │   │ • RBAC       │   │ • E-Mail Ausgang     │   │
│  └──────────────┘   │ • Audit Log  │   └──────────────────────┘   │
│                     │ • Session Mgr│                               │
│  ┌──────────────┐   └──────────────┘   ┌──────────────────────┐   │
│  │  BENUTZER-   │         │            │    DATEN & PERSIST.  │   │
│  │  INTERFACE   │◀────────┘            │                      │   │
│  │              │                      │ • PostgreSQL          │   │
│  │ • Dashboard  │                      │ • Prisma ORM         │   │
│  │ • Eingang    │                      │ • Verschlüsselung    │   │
│  │ • Vorgänge   │                      │ • Audit Trail        │   │
│  │ • Kalender   │                      │ • Soft Delete        │   │
│  │ • Aufgaben   │                      └──────────────────────┘   │
│  │ • Patienten  │                                                  │
│  │ • Dokumente  │                                                  │
│  │ • Auswertung │                                                  │
│  │ • Einstellg. │                                                  │
│  └──────────────┘                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. Technischer Stack

| Schicht | Technologie | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS | Vollständig portabler SSR/SSG-Stack, breite Community |
| API | Next.js API Routes + tRPC | Typsichere end-to-end APIs ohne Codeduplizierung |
| Auth | Auth.js (NextAuth v5 stable) | Serverseite Session-Kontrolle, widerrufbar, RBAC-fähig |
| Datenbank | PostgreSQL 16 | ACID-konform, bewährt, selbst hostbar |
| ORM | Prisma 5 | Versionierte Migrationen, typsicher, exportierbares Schema |
| Tests | Vitest (Unit/Integration) + Playwright (E2E) | Open Source, portabel |
| CI/CD | GitHub Actions | Kein Vendor-Lock-in |
| Containerisierung | Docker + Docker Compose | Lokale Ausführbarkeit, Produktionsvorbereitung |
| Logging | Pino (strukturiert, JSON) | Kein PII in Logs |
| Fehler-Tracking | OpenTelemetry (selbst hostbar) | Kein PII an externe Dienste |

### Design-Entscheidung: Kein proprietärer Abacus-Lock-in

Die gesamte Geschäftslogik liegt in Standard-TypeScript-Modulen. Next.js läuft auf jedem Node.js-Host (Vercel, Hetzner, AWS, selbst gehostet). Die Datenbank ist ein Standard-PostgreSQL. Alle Secrets kommen aus Umgebungsvariablen.

## 4. Komponentenarchitektur

src/
├── app/                          # Next.js App Router
│   ├── (auth)/                   # Login, MFA, Session
│   ├── (app)/                    # Geschützte Bereiche
│   │   ├── dashboard/            # Übersicht
│   │   ├── eingang/              # Eingänge verwalten
│   │   ├── kalender/             # Kalenderansicht
│   │   ├── vorgaenge/            # Vorgangsliste & Detail
│   │   ├── aufgaben/             # Aufgabenboard
│   │   ├── patienten/            # Patientenliste
│   │   ├── dokumente/            # Dokumentverwaltung
│   │   ├── auswertungen/         # Reports & Statistiken
│   │   └── einstellungen/        # Konfiguration
│   └── api/                      # API-Endpunkte
│       ├── auth/                 # Auth.js Handler
│       ├── trpc/                 # tRPC Router
│       └── webhooks/             # Eingehende Webhooks
│
├── server/                       # Server-only Code
│   ├── auth/                     # Session & RBAC
│   ├── db/                       # Prisma Client & Queries
│   ├── services/                 # Geschäftslogik
│   │   ├── eingang.service.ts
│   │   ├── vorgang.service.ts
│   │   ├── patient.service.ts
│   │   ├── aufgabe.service.ts
│   │   ├── freigabe.service.ts
│   │   └── audit.service.ts
│   ├── adapters/                 # Integration Mock-Adapter
│   │   ├── base.adapter.ts       # Abstrakte Basis
│   │   ├── rockethealth/
│   │   ├── onedoc/
│   │   ├── espas/
│   │   ├── hin-blueconnect/
│   │   ├── email/
│   │   ├── kalender/
│   │   └── labor/
│   └── ai/                       # KI-Assistenzfunktionen
│       ├── classifier.ts         # Kategorisierung
│       ├── patient-matcher.ts    # Patientenzuordnung
│       ├── summarizer.ts         # Zusammenfassungen
│       └── next-step.ts          # Nächste Schritte
│
├── lib/                          # Geteilte Utilities
│   ├── constants.ts
│   ├── date.ts                   # CH-Datumsformat, Zürich TZ
│   ├── errors.ts
│   └── validators.ts
│
├── components/                   # React-Komponenten
│   ├── ui/                       # Design System
│   ├── layout/
│   ├── eingang/
│   ├── vorgang/
│   ├── patient/
│   └── shared/
│
└── prisma/
    ├── schema.prisma             # Datenmodell
    ├── migrations/               # Versionierte Migrationen
    └── seed.ts                   # Synthetische Testdaten

## 5. Phasenplan

### Phase 1 – Architektur & Planung (AKTUELL)

Dauer: 1 Sprint
Ergebnis: Vollständige Dokumentation, kein Code ausser Schema-Entwürfen

- ☒ Systemarchitektur

- ☒ Komponentenübersicht

- ☒ Kerndatenmodell

- ☒ Rollen- und Rechtemodell

- ☒ Sicherheits- und Datenschutzkonzept

- ☒ ADR-Dokumente

- ☒ Repository-Grundstruktur

- ☒ Risiken & Annahmen

### Phase 2 – Kern-App Pilot v1

Dauer: 3–4 Sprints
Voraussetzung: Freigabe Phase 1 durch Auftraggeber

- ☐ Datenbankmigrationen (Prisma)

- ☐ Auth.js Session-System mit RBAC

- ☐ API-Struktur (tRPC Router)

- ☐ Dashboard-Grundlayout

- ☐ Eingang-Verwaltung (vollständiger Workflow)

- ☐ Vorgangs-Engine

- ☐ Aufgabenboard

- ☐ Patientenliste & Zuordnung

- ☐ Synthetische Testdaten (Seed-Script)

- ☐ Mock-Adapter für alle 7 Integrationen

- ☐ KI-Assistenz (regelbasiert im Pilot)

- ☐ Audit-Log

### Phase 3 – Qualität & Tests

Dauer: 2 Sprints

- ☐ Vitest Unit-Tests (Services, RBAC)

- ☐ Playwright E2E-Tests (Kernworkflows)

- ☐ Sicherheits-Audit (OWASP-Checkliste)

- ☐ Performance-Optimierung

- ☐ Barrierefreiheits-Check (WCAG 2.1 AA)

- ☐ Dokumentation abschliessen

### Phase 4 – Pilot-Review & Freigabe

Dauer: 1 Sprint

- ☐ Pilot-Demo mit Praxisleitung

- ☐ Feedbackverarbeitung

- ☐ Abnahmekriterien prüfen

- ☐ Go-/No-Go-Entscheidung für Echtbetrieb

### Phase 5 – Produktionsvorbereitung (Roadmap)

Dauer: TBD – nach Phase-4-Freigabe

- ☐ Echte API-Integrationen (nach Vertragsabschluss)

- ☐ DSGVO/DSG-Rechtsgrundlagen dokumentiert

- ☐ Penetrationstest (extern)

- ☐ Schweizer Hosting-Evaluation (Exoscale CH / Infomaniak)

- ☐ MFA-Aktivierung

- ☐ Backup & Recovery-Test

- ☐ Produktion

## 6. Annahmen (dokumentiert)

| # | Annahme | Risiko | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | PostgreSQL ist im Piloten ausreichend; kein Sharding notwendig | Niedrig | Schema mandantenfähig; Skalierung via Connection Pooling (PgBouncer) |
| A02 | Alle Integrationen (Rockethealth, OneDoc etc.) sind Mock-Adapter | Hoch | Kein echter Datenaustausch im Pilot |
| A03 | Auth.js v5 ist stabile API zum Bauzeitpunkt | Mittel | Abstraktion via eigene Auth-Schicht; ersetzbar |
| A04 | KI-Funktionen im Pilot regelbasiert (kein LLM-Call) | Niedrig | LLM optional nachrüstbar via Adapter |
| A05 | Pilotbetrieb ausschliesslich mit synthetischen Daten | Kritisch | Kein Produktivdatenimport; separate Seed-Scripts |
| A06 | Eine Praxis (Mandant), ein Standort im Pilot | Niedrig | Mandanten-ID in allen Tabellen vorgesehen |
| A07 | MFA vorbereitet, aber im Pilot noch nicht erzwungen | Mittel | TOTP-Interface implementiert, aber optional |

## 7. Offene externe Abhängigkeiten

| System | Status | Blockierung |
| --- | --- | --- |
| Rockethealth API | ❌ Keine API-Doku, keine Zugangsdaten | Ja – nur Mock im Pilot |
| OneDoc API | ❌ Keine API-Doku, keine Zugangsdaten | Ja – nur Mock im Pilot |
| ESPAS API | ❌ Keine API-Doku, keine Zugangsdaten | Ja – nur Mock im Pilot |
| HIN/BlueConnect | ❌ Zertifikat & API fehlen | Ja – nur Mock im Pilot |
| Labor UC-1000/UC-1100 | ❌ Protokoll unbekannt (HL7? proprietär?) | Ja – nur Mock im Pilot |
| E-Mail (SMTP/IMAP) | ⚠️ Standard, aber Credentials fehlen | Teilweise – Mock mit echtem Protokoll |
| Kalender (CalDAV) | ⚠️ Standard, aber Endpunkt fehlt | Teilweise – Mock |

Wichtig: Keine der obigen Integrationen wird als funktionsfähig bezeichnet, solange keine offizielle API-Dokumentation, vertragliche Freigabe und Zugangsdaten vorliegen.

## 8. Pilot-v1-Umfang (Scope-Festlegung)

### Im Pilot enthalten ✅

- 5 Benutzerrollen mit vollständiger RBAC

- Dashboard mit Ampelsystem

- Eingangs-Workflow (alle 6 Pilot-Workflows)

- Vorgangs-Engine mit Statusverwaltung

- Aufgabenboard

- Patientenliste mit Suchfunktion

- Dokumentliste

- Mock-Adapter für alle 7 Integrationspunkte

- Audit-Log (vollständig)

- Synthetische Testdaten (30 Patienten, 50 Eingänge)

- Responsive Design (Desktop, Tablet, Smartphone)

- Session-Sicherheit mit Widerruf

- Unit- und E2E-Tests

### Nicht im Pilot ❌ (Phase 5+)

- Echte externe Integrationen

- MFA-Pflicht (vorbereitet, aber optional)

- Laborauswertungen (Rohdaten)

- Rechnungsstellung

- Mehrere Mandanten/Praxen

- Offline-Betrieb

- Mobile Native App

## 9. Deployment-Topologie (Pilot)

┌────────────────────────────────────────┐
│          ABACUS CLOUD (Pilot)          │
│                                        │
│  Next.js App (Port 3000)               │
│  ├── SSR/API-Schicht                   │
│  └── Static Assets (Tailwind CSS)     │
│                                        │
│  PostgreSQL (Abacus-provisioniert)     │
│  └── Synthetische Daten only          │
└────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────┐
│        LOKAL (Docker Compose)          │
│                                        │
│  praxisflow-app:3000                   │
│  └── Next.js + TypeScript              │
│                                        │
│  praxisflow-db:5432                    │
│  └── PostgreSQL 16                    │
│                                        │
│  praxisflow-adminer:8080               │
│  └── DB-Admin-UI (Dev only)           │
└────────────────────────────────────────┘